| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

1. TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt sử dụng thư viện mã nguồn mở./.

2. MÃ SỐ: ......................................

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN: .....05...tháng

(Từ tháng .10.. năm 2026.. đến tháng ..02.. năm 2027.)

4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: (trưởng Nhóm sinh viên)

Họ và tên:..Nguyễn Hồng Nam……………………... Mã số sinh viên:.. 250174802010047

Lớp:...........K19A……………............................................. Khoa:....CNTT&TT….............

Email:........toilahongnam@gmail.com…………................ Di động:.0365681236…….......

5. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Họ và tên:....Ninh Thị Thanh Tâm….................................. Học vị:......Thạc sỹ………........

Chức danh khoa học:.......Giảng viên chính..........................................................................

Email:..... tamntt@naem.edu.vn........................................... Di động:.... 0902181358...........

6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ:

Tên cơ quan: Học viện Quản lý giáo dục

Địa chỉ: Số 31 Phan Đình Giót – phường Phương Liệt – quận Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 024.38643352                                                     Website: www.naem.edu.vn

7. SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:

| STT | Họ và tên | Mã số sinh viên | Nội dung nghiên cứu dự kiến được giao | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Minh Đức | 250174802010022 | Phụ trách Backend, Cơ sở dữ liệu và Logic quản lý hệ thống. |  |
| 2 | Nguyễn Hồng Nam | 250174802010047 | Vận hành và Huấn luyện (Training) bộ dữ liệu cho AI, Phát triển và Vận hành Server/Client, Phụ trách Phần cứng cần thiết cho dự án. |  |
| 3 |  |  |  |  |

8. CƠ QUAN PHỐI HỢP TRONG, NGOÀI NƯỚC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP:

| STT | Tên đơn vị trong và ngoài nước | Nội dung phối hợp nghiên cứu | Họ và tên người đại diện đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |

9. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:

9.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

9.1.1. Nghiên cứu về nhận diện khuôn mặt dựa trên học sâu

Nhận diện khuôn mặt là bài toán xác định hoặc xác minh danh tính từ ảnh hay video khuôn mặt. Một quy trình điển hình gồm phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh vùng mặt, trích xuất biểu diễn đặc trưng và so khớp với dữ liệu đã đăng ký. Thay vì so sánh trực tiếp từng điểm ảnh, các hệ thống hiện đại thường chuyển ảnh khuôn mặt thành vector đặc trưng (embedding) để biểu diễn thông tin nhận dạng.

FaceNet đề xuất học một không gian embedding trong đó khoảng cách giữa các vector phản ánh mức độ tương đồng giữa các khuôn mặt; phương pháp sử dụng Triplet Loss trong quá trình huấn luyện [1]. ArcFace đề xuất Additive Angular Margin Loss nhằm tăng khả năng phân biệt giữa các danh tính trong không gian đặc trưng và được công bố tại CVPR 2019 [2]. Hai công trình này là các tài liệu nền tảng cho hướng tiếp cận nhận diện dựa trên embedding.

Từ quá trình tìm hiểu và thử nghiệm kỹ thuật ban đầu, nhóm đã khảo sát InsightFace như một lựa chọn cho bước phát hiện, phân tích khuôn mặt và trích xuất đặc trưng. Trong giai đoạn nghiên cứu chính thức, InsightFace và các mô hình nhận diện đã huấn luyện sẵn được xem là phương án xuất phát để đánh giá, không phải công nghệ bắt buộc phải giữ đến cuối dự án. Nhóm sẽ đối chiếu với các giải pháp tương đương dựa trên độ phù hợp với bài toán, chất lượng trên dữ liệu kiểm thử, tốc độ, khả năng tích hợp, tài nguyên phần cứng và giấy phép. InsightFace cung cấp các thành phần phân tích khuôn mặt và mô hình thông qua giao diện lập trình [3]; mã nguồn thư viện và trọng số mô hình có thể có điều kiện cấp phép khác nhau nên cần kiểm tra giấy phép của đúng mô hình được chọn trước khi sử dụng hoặc phân phối [3].

9.1.2. Phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt

Trước khi trích xuất đặc trưng, hệ thống cần xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh. SCRFD (Sample and Computation Redistribution for Efficient Face Detection) là một hướng tiếp cận phát hiện khuôn mặt được thiết kế để cân bằng hiệu năng và chi phí tính toán [4]. Sau bước phát hiện, các điểm mốc trên khuôn mặt có thể được sử dụng để căn chỉnh ảnh đầu vào về dạng chuẩn hơn, giúp giảm một phần sai khác do vị trí và tư thế chụp.

SCRFD là một ứng viên cho thành phần phát hiện khuôn mặt. Nhóm sẽ kiểm tra tính tương thích với mô hình nhận diện và môi trường triển khai; nếu không phù hợp, có thể lựa chọn bộ phát hiện khác có tài liệu, giấy phép và hiệu năng phù hợp. Việc căn chỉnh, kích thước đầu vào và cấu hình mô hình cần được kiểm tra theo tài liệu triển khai cụ thể; không mặc định mọi gói InsightFace đều sử dụng cùng một cấu hình.

9.1.3. Bài toán chỉ có một ảnh đăng ký cho mỗi người

Trong bài toán Single Sample Per Person (SSPP), mỗi danh tính chỉ có một ảnh đăng ký. Đây là tình huống khó hơn so với trường hợp có nhiều ảnh đăng ký ở các góc chụp và điều kiện ánh sáng khác nhau, bởi hệ thống có ít thông tin để mô tả biến thiên ngoại hình của cùng một người.

Đối với điểm danh sinh viên, ảnh thẻ có thể được chụp trong điều kiện tương đối chuẩn, trong khi ảnh camera tại lớp học có thể khác về ánh sáng, góc quay, khoảng cách, biểu cảm hoặc chất lượng ảnh. Vì vậy, hiệu quả của một mô hình nhận diện đã huấn luyện sẵn trên dữ liệu tổng quát không thể được suy ra trực tiếp cho bộ dữ liệu của đề tài; cần kiểm thử trên ảnh camera độc lập.

Một hướng có thể khảo sát là tăng cường dữ liệu từ ảnh đăng ký bằng các phép biến đổi có kiểm soát, chẳng hạn thay đổi nhẹ độ sáng hoặc xoay ảnh trong giới hạn phù hợp. Tuy nhiên, các ảnh tăng cường vẫn bắt nguồn từ cùng ảnh gốc, không tương đương với việc thu thập thêm ảnh thật ở điều kiện đa dạng. Do đó, đề tài sẽ so sánh phương pháp cơ sở với phương pháp có tăng cường dữ liệu thay vì mặc định tăng cường sẽ cải thiện kết quả.

9.1.4. Phát hiện giả mạo khuôn mặt

Nhận diện danh tính và phát hiện giả mạo là hai chức năng khác nhau. Nhận diện xác định khuôn mặt có khớp với danh tính đã đăng ký hay không; phát hiện giả mạo (Face Anti-Spoofing/Presentation Attack Detection – PAD) đánh giá liệu đầu vào trước camera có phải là một hình thức trình diễn giả mạo, chẳng hạn ảnh in hoặc hình ảnh phát lại trên màn hình.

Các nghiên cứu về chống giả mạo sử dụng nhiều loại tín hiệu, bao gồm kết cấu ảnh, thông tin chuyển động, ước lượng độ sâu hoặc tín hiệu phụ trợ. Liu và cộng sự đã nghiên cứu các mô hình học sâu dùng giám sát bổ trợ để khai thác thông tin hữu ích cho phân biệt người thật và giả mạo [5]. Đề tài dự kiến khảo sát Silent-Face-Anti-Spoofing/MiniFASNet như một ứng viên cho mô-đun chống giả mạo. Nhóm chỉ sử dụng phương án này nếu trọng số mô hình, giấy phép, phụ thuộc phần mềm và yêu cầu đầu vào phù hợp. Nếu không đáp ứng, nhóm có thể thử phương án thay thế và ghi rõ căn cứ lựa chọn. Hiệu quả thực tế cần được đánh giá theo camera và điều kiện sử dụng [6].

Việc tích hợp mô hình chống giả mạo không bảo đảm chặn được mọi loại tấn công. Đề tài sẽ giới hạn kết luận trong các kịch bản đã thử nghiệm. Khi báo cáo kết quả, nhóm có thể tham khảo nguyên tắc đánh giá và báo cáo cơ chế PAD trong ISO/IEC 30107-3:2023 [7], nhưng không tuyên bố hệ thống đạt chứng nhận tiêu chuẩn nếu chưa thực hiện đánh giá theo quy trình tương ứng.

9.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trong nước

Tại Việt Nam, nhận diện khuôn mặt được quan tâm trong các bài toán xác thực, chấm công và quản lý truy cập. Tuy nhiên, trong phạm vi rà soát tài liệu phục vụ bản thuyết minh này, nhóm chưa có đủ nguồn học thuật đã kiểm chứng để kết luận rằng phần lớn đề tài trong nước chỉ dừng ở mức chứng minh khái niệm hoặc rằng các giải pháp thương mại đều có chi phí bản quyền cao và khó tích hợp.

Vì vậy, phần tổng quan trong nước cần được hoàn thiện bằng việc bổ sung các bài báo, luận văn, đề tài sinh viên hoặc mô tả giải pháp đã công bố có liên quan trực tiếp đến điểm danh bằng khuôn mặt. Với mỗi tài liệu, nên tóm tắt mục tiêu, phương pháp, dữ liệu đánh giá, kết quả chính và hạn chế được tác giả nêu. Không nên đưa ra nhận định khái quát về toàn bộ thị trường nếu không có dữ liệu đối chiếu.

Trong phạm vi tài liệu đã rà soát để xây dựng đề cương, nhóm chưa xác định được đủ công trình trong nước có dữ liệu và phương pháp công bố rõ ràng để so sánh trực tiếp với phạm vi đề tài. Vì vậy, đề tài không lấy giả định rằng các giải pháp trong nước còn hạn chế làm tiền đề; thay vào đó, khoảng trống nghiên cứu được xác định theo bài toán cụ thể mà nhóm sẽ kiểm chứng: đánh giá một quy trình điểm danh kết hợp nhận diện và phát hiện giả mạo trong điều kiện mỗi sinh viên có một ảnh đăng ký ban đầu, với dữ liệu camera độc lập và giao thức thử nghiệm được mô tả rõ. Phần tổng quan trong nước sẽ được cập nhật khi nhóm hoàn tất rà soát tài liệu theo các từ khóa về điểm danh khuôn mặt, xác minh khuôn mặt và phát hiện tấn công trình diễn.

9.3. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng của đề tài

Từ các cơ sở nêu trên, đề tài tập trung vào một vấn đề ứng dụng cụ thể: xây dựng và đánh giá quy trình điểm danh tích hợp nhận diện khuôn mặt và phát hiện giả mạo trong điều kiện mỗi sinh viên chỉ có một ảnh đăng ký ban đầu, trong khi ảnh camera dùng để đánh giá được thu thập độc lập. Trọng tâm không phải đề xuất một thuật toán nhận diện mới, mà là khảo sát hiệu quả của quy trình tích hợp trong điều kiện dữ liệu và thiết bị xác định.

Các câu hỏi nghiên cứu dự kiến gồm: (1) hiệu quả nhận diện thay đổi thế nào giữa phương án dùng ảnh đăng ký gốc và phương án có tăng cường dữ liệu; (2) điều kiện ánh sáng và góc quay ảnh hưởng thế nào đến kết quả nhận diện; (3) mô hình chống giả mạo phân loại thế nào đối với các kịch bản ảnh in, ảnh trên màn hình và video phát lại; (4) độ trễ của toàn bộ quy trình có đáp ứng yêu cầu sử dụng trong phạm vi thử nghiệm hay không.

Đóng góp dự kiến của đề tài là xây dựng một nguyên mẫu hệ thống có thể kiểm thử, thiết kế bộ kịch bản đánh giá rõ ràng và báo cáo kết quả thực nghiệm về nhận diện, chống giả mạo và hiệu năng. Mức độ cải thiện và khả năng đáp ứng yêu cầu chỉ được kết luận sau khi có số liệu thực tế.

10. TÍNH CẤP THIẾT:

Thứ nhất, việc điểm danh là một hoạt động thường xuyên trong quản lý đào tạo. Các phương pháp thủ công như gọi tên hoặc ký tên có thể phát sinh thao tác lặp lại và yêu cầu tổng hợp kết quả sau buổi học. Một hệ thống hỗ trợ bằng camera có tiềm năng giảm thao tác nhập liệu và tạo dữ liệu điểm danh có cấu trúc; tuy nhiên, mức tiết kiệm thời gian cần được đo trong điều kiện sử dụng cụ thể.

Thứ hai, ảnh đăng ký và ảnh camera có thể khác nhau đáng kể. Trong phạm vi đề tài, nhóm xem xét tình huống chỉ có một ảnh thẻ 3×4 cho mỗi sinh viên. Hệ thống vì vậy cần được đánh giá trên ảnh camera được thu thập độc lập, trong nhiều điều kiện ánh sáng và góc quay, thay vì chỉ kiểm tra lại trên ảnh đăng ký.

Thứ ba, chỉ nhận diện danh tính có thể chưa đủ để hạn chế hành vi sử dụng ảnh hoặc video của người khác trước camera. Việc tích hợp mô-đun chống giả mạo có thể tăng thêm một lớp kiểm tra, nhưng hiệu quả cần được đo riêng theo từng loại đầu vào giả mạo. Các nguyên tắc đánh giá PAD được trình bày trong ISO/IEC 30107-3:2023 là một tham chiếu hữu ích cho việc thiết kế và báo cáo thử nghiệm [7].

Thứ tư, khuôn mặt và vector đặc trưng có thể liên quan đến danh tính cá nhân. Do đó, hệ thống cần có quy trình thu thập dữ liệu phù hợp, giới hạn quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu khi lưu trữ và xác định thời hạn lưu giữ. Khi thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam, nhóm cần đối chiếu quy trình với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, và văn bản hướng dẫn hiện hành [8, 9].

Từ các lý do trên, đề tài có ý nghĩa thực tiễn ở việc xây dựng một nguyên mẫu điểm danh có thể đánh giá được, đồng thời có ý nghĩa nghiên cứu ở việc kiểm tra các lựa chọn kỹ thuật dưới điều kiện dữ liệu đăng ký hạn chế. Đề tài không đặt mục tiêu khẳng định hệ thống có thể thay thế hoàn toàn các quy trình điểm danh hiện hành khi chưa có đánh giá triển khai quy mô thực tế.

11. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI:

11.1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển và đánh giá một hệ thống điểm danh sinh viên sử dụng nhận diện khuôn mặt tích hợp phát hiện giả mạo, trong đó mỗi sinh viên có một ảnh thẻ làm ảnh đăng ký ban đầu; các ảnh camera phục vụ kiểm thử được thu thập riêng theo quy trình được phép. Hệ thống được xây dựng bằng các thành phần phần mềm phù hợp với điều kiện triển khai của nhóm; hiệu quả được đánh giá thông qua khả năng nhận diện, khả năng phát hiện giả mạo và hiệu năng xử lý trên cấu hình thử nghiệm đã xác định.

11.2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát cơ sở lý thuyết và lựa chọn mô hình: tìm hiểu phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh, trích xuất embedding, so khớp danh tính và phát hiện giả mạo; lựa chọn các mô hình có tài liệu và điều kiện cấp phép phù hợp.

- Xây dựng pipeline nhận diện: tiếp nhận ảnh, phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh, trích xuất vector đặc trưng, so khớp với dữ liệu đăng ký và trả về kết quả cùng mức độ tương đồng.

- Khảo sát bài toán một ảnh đăng ký: so sánh phương án sử dụng ảnh đăng ký gốc với phương án tăng cường dữ liệu theo một quy trình xác định; đánh giá trên tập kiểm thử độc lập.

- Tích hợp mô-đun phát hiện giả mạo: xây dựng các kịch bản kiểm thử người thật, ảnh in, hình ảnh trên màn hình và video phát lại; đánh giá kết quả theo từng loại.

- Phát triển phần mềm quản lý: quản lý sinh viên, lớp học, lịch điểm danh và nhật ký điểm danh; hỗ trợ tra cứu và xuất báo cáo CSV/Excel; áp dụng kiểm soát truy cập và biện pháp bảo vệ dữ liệu trong phạm vi nguyên mẫu.

- Đánh giá thực nghiệm: báo cáo các chỉ số nhận diện phù hợp, chỉ số PAD nếu khả thi, độ trễ xử lý và FPS; ghi rõ cấu hình máy, số lượt thử, cách chia dữ liệu và giới hạn của kết quả.

11.3. Tiêu chí đánh giá dự kiến

Không ấn định trước một ngưỡng so khớp cố định là tối ưu. Mọi giá trị ngưỡng ban đầu (nếu cần dùng để chạy thử) chỉ là giá trị tạm thời và phải được hiệu chỉnh trên tập dữ liệu riêng trước khi đánh giá cuối cùng. Nhóm sẽ xác định phép đo sử dụng (cosine similarity hoặc cosine distance), quy ước chiều của ngưỡng và cách chấp nhận/từ chối danh tính; sau đó chọn ngưỡng trên tập hiệu chỉnh và đánh giá trên tập kiểm thử độc lập.

- Về Nhận diện: FAR (tỷ lệ chấp nhận nhầm người không đúng danh tính) và FRR (tỷ lệ từ chối nhầm người đúng danh tính); có thể báo cáo accuracy nếu cách tạo tập kiểm thử và phân bố lớp được mô tả rõ.

- Về Chống giả mạo: nếu dữ liệu và quy trình phù hợp, báo cáo APCER (tỷ lệ mẫu tấn công giả mạo bị phân loại nhầm là mẫu thật) và BPCER (tỷ lệ mẫu thật bị phân loại nhầm là tấn công). Định nghĩa và cách tính phải nhất quán với giao thức đánh giá được lựa chọn [7].

- Về Hiệu năng: đo thời gian xử lý trung bình và phân vị 95 (P95) nếu có đủ lượt đo, đồng thời báo cáo FPS. Phân biệt thời gian suy luận mô hình với độ trễ đầu cuối từ nhận ảnh đến trả kết quả. Nhóm sẽ đo trên cấu hình phần cứng thực tế, xác định rõ điểm bắt đầu/kết thúc phép đo và báo cáo kết quả. Nếu đơn vị yêu cầu một mục tiêu thời gian cụ thể, nhóm cần thống nhất mục tiêu đó với giảng viên hướng dẫn sau khi có số đo thử nghiệm ban đầu

12. TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: (ghi thành mục rõ ràng)

12.1. MỞ ĐẦU

Trình bày tính cấp thiết; mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; câu hỏi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa dự kiến và cấu trúc báo cáo. Phương pháp kết hợp nghiên cứu tài liệu, thiết kế và phát triển phần mềm, thực nghiệm có kiểm soát và phân tích kết quả.

12.1.1. Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình nhận diện khuôn mặt và phát hiện giả mạo được tích hợp trong hệ thống điểm danh sinh viên.

Phạm vi chức năng dự kiến gồm quản lý thông tin sinh viên, đăng ký ảnh khuôn mặt, nhận ảnh từ camera, phát hiện/căn chỉnh khuôn mặt, trích xuất embedding, so khớp danh tính, phát hiện giả mạo, ghi nhận kết quả điểm danh và xuất báo cáo.

Phạm vi thực nghiệm giới hạn ở tập dữ liệu do nhóm được phép thu thập, số lượng người tham gia và điều kiện thiết bị thực tế. Nhóm không tuyên bố kết quả đại diện cho toàn bộ sinh viên hoặc mọi loại camera nếu chưa có thiết kế lấy mẫu tương ứng.

12.1.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tài liệu: khảo sát các bài báo gốc và tài liệu chính thức về FaceNet, ArcFace, SCRFD, chống giả mạo, đánh giá PAD, thư viện mã hóa và quy định bảo vệ dữ liệu.

Phương pháp thiết kế – triển khai: xây dựng kiến trúc hệ thống, giao diện API, cơ sở dữ liệu và các mô-đun xử lý; ghi lại phiên bản thư viện và cấu hình mô hình để tăng khả năng tái lập.

Thực nghiệm so sánh: xác định phương án cơ sở và phương án có tăng cường dữ liệu; giữ nhất quán các điều kiện so sánh; dùng tập kiểm thử độc lập để hạn chế rò rỉ dữ liệu.

Phân tích định lượng: tính các chỉ số nhận diện, PAD và hiệu năng; báo cáo cả số lượng mẫu/lượt thử và các trường hợp lỗi.

Phân tích định tính: xem xét lỗi do ánh sáng yếu, góc quay, khuôn mặt bị che khuất, ảnh chất lượng thấp hoặc đầu vào giả mạo; từ đó xác định giới hạn của nguyên mẫu.

12.1.3. Nguyên tắc lựa chọn và điều chỉnh giải pháp kỹ thuật

Các công nghệ nêu trong thuyết minh (thư viện, mô hình, framework, cơ sở dữ liệu và cơ chế mã hóa) là phương án dự kiến tại thời điểm lập đề cương, trừ khi được xác định rõ là yêu cầu bắt buộc. Nhóm có thể điều chỉnh khi có bằng chứng về lỗi tương thích, hạn chế giấy phép, thiếu tài nguyên phần cứng, rủi ro bảo mật hoặc kết quả thử nghiệm không đáp ứng tiêu chí. Việc thay đổi phải giữ nguyên mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đã được phê duyệt, trừ khi có ý kiến chấp thuận khác của giảng viên hướng dẫn/đơn vị quản lý đề tài.

Mỗi quyết định thay đổi cần được ghi trong nhật ký kỹ thuật gồm: (1) phương án ban đầu và phiên bản; (2) vấn đề quan sát được và bằng chứng; (3) phương án thay thế; (4) tiêu chí so sánh; (5) kết quả kiểm thử; (6) ảnh hưởng tới dữ liệu, bảo mật, tiến độ và các phần khác của hệ thống. Không thay đổi mô hình hoặc ngưỡng chỉ để làm đẹp số liệu; mọi kết quả phải được báo cáo trung thực và so sánh trên giao thức nhất quán.

12.2. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ CHỐNG GIẢ MẠO SINH TRẮC HỌC

1. Tổng quan bài toán điểm danh bằng thị giác máy tính và các yêu cầu của hệ thống

2. Quy trình nhận diện khuôn mặt: Phát hiện, căn chỉnh, trích xuất vector đặc trưng và so khớp.

3. Các hướng tiếp cận embedding: FaceNet, ArcFace và hệ sinh thái InsightFace; phân biệt thuật toán/ mô hình với thư viện triển khai.

4. Phát hiện khuôn mặt với SCRFD và vai trò của các điểm mốc khuôn mặt.

5. Bài toán một ảnh đăng ký cho mỗi danh tính; ảnh hưởng của tăng cường dữ liệu và nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi chia tập

6. Phát hiện giả mạo khuôn mặt: ảnh in, màn hình, video phát lại; giới hạn của các phương pháp RGB.

7. Tổng hợp nghiên cứu liên quan, xác định câu hỏi nghiên cứu và định hướng của đề tài.

12.3. CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

12.3.1. Kiến trúc tổng thể

Định hướng thiết kế của đề tài là tách hệ thống thành các lớp có trách nhiệm rõ ràng: (i) giao diện tiếp nhận thao tác và hình ảnh từ camera; (ii) lớp nghiệp vụ quản lý sinh viên, lớp học, phiên điểm danh và lịch sử; (iii) lớp xử lý AI thực hiện phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng, so khớp danh tính và phát hiện giả mạo; (iv) lớp dữ liệu lưu thông tin quản lý và dữ liệu đặc trưng cần thiết. Mã nguồn thử nghiệm ban đầu của nhóm đã khảo sát cách tổ chức một client desktop, một API backend, một dịch vụ AI và cơ sở dữ liệu PostgreSQL/pgvector. Đây là bằng chứng về hướng công nghệ nhóm đang tìm hiểu, không phải kiến trúc cuối cùng đã được chốt. Thiết kế chính thức sẽ được hoàn thiện sau khi kiểm tra tính ổn định, độ phức tạp vận hành, khả năng tích hợp và kết quả thử nghiệm; có thể gộp hoặc tách dịch vụ nếu điều đó phù hợp hơn với phạm vi nguyên mẫu.

Dù chọn kiến trúc một ứng dụng hay Client–Server/Microservice, hệ thống cần xác định rõ trách nhiệm từng thành phần, định dạng dữ liệu trao đổi, xử lý lỗi, xác thực truy cập và quy tắc tránh ghi nhận điểm danh trùng lặp. Nhóm không xem việc sử dụng microservice là đóng góp nghiên cứu tự thân; giá trị của thiết kế được đánh giá qua khả năng đáp ứng chức năng, tính ổn định, khả năng bảo trì và kết quả thử nghiệm.

12.3.2. Pipeline nhận diện khuôn mặt

1. Tiếp nhận ảnh từ camera hoặc tải lên; kiểm tra định dạng, kích thước và khả năng giải mã.

2. Phát hiện khuôn mặt và điểm mốc bằng mô hình phù hợp, dự kiến khảo sát SCRFD.

3. Căn chỉnh và chuẩn hóa vùng mặt theo yêu cầu của mô hình nhận diện.

4. Trích xuất embedding bằng mô hình nhận diện đã huấn luyện sẵn. Nhóm ghi rõ tên gói mô hình, phiên bản và chiều vector theo đúng tài liệu của mô hình thực tế.

5. So khớp embedding truy vấn với embedding đăng ký bằng cosine similarity hoặc cosine distance. Phải chọn một cách biểu diễn và ghi rõ công thức, tránh dùng lẫn hai đại lượng vì ngưỡng có chiều diễn giải khác nhau.

6. Áp dụng ngưỡng đã hiệu chỉnh; nếu không đủ độ tin cậy, trả về trạng thái chưa xác định hoặc yêu cầu kiểm tra thủ công thay vì tự động gán danh tính.

7. Không mặc định việc trích xuất embedding luôn tạo vector 512 chiều: chiều vector phụ thuộc mô hình cụ thể. Chỉ ghi 512 chiều nếu gói mô hình được chọn thực sự trả về vector có chiều đó.

12.3.3. Phương pháp xử lý một ảnh đăng ký và tăng cường dữ liệu

Phương án cơ sở sử dụng ảnh thẻ gốc để tạo embedding đăng ký. Phương án khảo sát có thể áp dụng một số phép biến đổi có kiểm soát như điều chỉnh độ sáng hoặc xoay nhẹ, sau đó trích xuất embedding từ các biến thể hợp lệ.

Nếu dùng vector trung bình (Average Embedding), nhóm cần định nghĩa quy trình: chuẩn hóa từng vector theo cùng quy ước; tính trung bình; chuẩn hóa vector trung bình nếu cần; lưu vector cuối cùng. Nhóm cần so sánh với phương án chỉ dùng embedding ảnh gốc và kiểm tra xem biến thể tạo ra có làm giảm chất lượng nhận diện hay không.

Không dùng CLAHE hoặc xoay ảnh như một khẳng định chắc chắn sẽ tăng độ chính xác. Các biến đổi cần được thử nghiệm, ghi nhận thông số và áp dụng nhất quán. Ảnh tăng cường từ một ảnh gốc phải được giữ cùng nhóm dữ liệu khi chia tập để tránh rò rỉ thông tin.

12.3.4. Tích hợp mô-đun chống giả mạo

Mô-đun chống giả mạo nhận vùng mặt được phát hiện và trả về nhãn hoặc điểm số phân loại. Hệ thống chỉ chuyển sang bước so khớp danh tính khi kết quả chống giả mạo đạt điều kiện đã hiệu chỉnh. Trường hợp mô hình không chắc chắn cần được ghi nhận riêng, không tự động xem là người thật.

Nhóm dự kiến khảo sát Silent-Face-Anti-Spoofing/MiniFASNet nếu mô hình tương thích với môi trường triển khai và giấy phép cho phép sử dụng. Cần ghi lại tên trọng số, nguồn tải, phiên bản và các bước tiền xử lý. Khả năng phát hiện ảnh in, ảnh trên màn hình và video phát lại sẽ được đánh giá riêng; không kết luận rằng hệ thống chống được mọi kiểu tấn công.

12.3.5. Backend, cơ sở dữ liệu và bảo vệ dữ liệu

Cơ sở dữ liệu dự kiến quản lý các thực thể: sinh viên, lớp học, buổi học/lịch điểm danh, bản ghi điểm danh, thông tin mô hình và nhật ký hệ thống. SQLite hoặc PostgreSQL có thể được cân nhắc tùy quy mô nguyên mẫu, yêu cầu triển khai và khả năng vận hành của nhóm. Sau giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật, nhóm cần ghi nhận lựa chọn cuối cùng và lý do lựa chọn; nếu đổi công nghệ, cần kiểm tra lại lược đồ dữ liệu, sao lưu, bảo mật và khả năng tái lập.

Vector đặc trưng và ảnh khuôn mặt được xem là dữ liệu cần bảo vệ. Nhóm dự kiến giới hạn quyền truy cập, tách thông tin xác thực khỏi mã nguồn, mã hóa dữ liệu lưu trữ khi phù hợp, bảo vệ kênh truyền, hạn chế ghi ảnh hoặc vector vào log và thiết lập thời hạn lưu trữ/xóa dữ liệu.

Giải pháp bảo vệ dữ liệu sẽ được lựa chọn theo yêu cầu bảo mật và khả năng triển khai. Nếu chọn Fernet của thư viện cryptography, cần mô tả đúng đây là cơ chế mã hóa đối xứng có xác thực sử dụng AES-128-CBC và HMAC-SHA256, không gọi Fernet là AES-256 [10]. Nếu yêu cầu bắt buộc AES-256, nhóm cần chọn một chế độ AES-256 cụ thể và mô tả đúng cấu hình. Không tự xây dựng thuật toán mật mã; mọi thay đổi thư viện mã hóa phải được rà soát về cách quản lý khóa và tương thích dữ liệu.

Khóa phải được lưu tách khỏi dữ liệu mã hóa và không được đưa lên kho mã nguồn. Việc mã hóa không thay thế cho kiểm soát truy cập, sao lưu an toàn, quản lý khóa và quy trình xóa dữ liệu. Trước khi thu thập ảnh sinh viên, nhóm cần xác nhận với giảng viên/đơn vị chủ trì về quy trình thông báo, đồng ý, mục đích xử lý, quyền truy cập, thời hạn lưu giữ và xử lý khi người tham gia rút lại sự đồng ý theo quy định hiện hành [8, 9].

12.3.6. Giao diện và Nghiệp vụ điểm danh

Giao diện dự kiến hiển thị trạng thái camera, khung bao khuôn mặt, trạng thái người thật/giả mạo, danh tính dự đoán và kết quả điểm danh. Thông tin hiển thị cần phân biệt rõ “đã xác nhận”, “không xác định” và “nghi ngờ giả mạo”. Không nên hiển thị điểm tương đồng như thể đó là xác suất đúng nếu chưa được hiệu chuẩn thành xác suất.

Các chức năng nghiệp vụ gồm quản lý sinh viên, lớp học, lịch điểm danh, tra cứu lịch sử và xuất báo cáo CSV/Excel. Hệ thống cần có quy tắc tránh ghi nhận nhiều lần cho cùng sinh viên trong cùng buổi học và lưu thời điểm, trạng thái xử lý để hỗ trợ kiểm tra.

12.4. CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

12.4.1. Môi trường thử nghiệm

Môi trường phần mềm sẽ được lựa chọn trên cơ sở khả năng triển khai của nhóm và kết quả kiểm thử. Python, thư viện xử lý ảnh, mô hình nhận diện có sẵn, FastAPI hoặc framework backend tương đương, ONNX Runtime/PyTorch và PostgreSQL/pgvector là những công nghệ nhóm đã hoặc đang khảo sát qua nguyên mẫu ban đầu. Việc giữ lại từng thành phần sẽ phụ thuộc vào tính tương thích, độ ổn định, giấy phép, yêu cầu hiệu năng và chi phí vận hành; nhóm không xem các lựa chọn ban đầu là ràng buộc cứng. Khi thực nghiệm, báo cáo sẽ ghi đúng phiên bản phần mềm và cấu hình phần cứng thực tế, gồm CPU, RAM, GPU nếu có, webcam và hệ điều hành.

Thử nghiệm được tiến hành trên thiết bị mà nhóm thực sự tiếp cận được. Cấu hình được ghi nhận tại thời điểm đo, không mặc định rằng nhóm có sẵn webcam Full HD, GPU rời hoặc máy trạm chuyên dụng. Nếu không có GPU, nhóm sẽ ưu tiên đo hiệu năng trên CPU và nêu rõ giới hạn; nếu có thể kiểm thử trên nhiều cấu hình, kết quả sẽ được báo cáo tách biệt để tránh so sánh không tương đương.

12.4.2. Dữ liệu và Giao thức thử nghiệm

Nhóm lập danh sách người tham gia và xác định quy trình thu thập ảnh đăng ký cùng ảnh camera. Số người tham gia, số lượt chụp, số ảnh hợp lệ, số ảnh bị loại và lý do loại cần được ghi lại trong nhật ký thực nghiệm. Không điền số lượng giả định như thể đã thu thập.

Dữ liệu được chia theo người tham gia hoặc phiên thu thập tùy câu hỏi đánh giá. Tập dùng để lựa chọn ngưỡng phải tách khỏi tập kiểm thử cuối cùng. Các biến thể tăng cường từ cùng ảnh gốc không được rải vào cả tập hiệu chỉnh và tập kiểm thử.

Điều kiện cần khảo sát gồm: ánh sáng đủ; ánh sáng yếu; ánh sáng không đồng đều hoặc ngược sáng; góc quay gần chính diện và các góc lệch được quy định trước; chất lượng ảnh khác nhau trong giới hạn thử nghiệm. Nếu không có thiết bị đo độ rọi, nhóm ghi mô tả điều kiện ánh sáng theo quy tắc nhất quán và không gán số lux.

Bộ dữ liệu chống giả mạo cần ghi rõ số lượt cho từng loại: người thật trước camera, ảnh in, ảnh hiển thị trên điện thoại/màn hình và video phát lại. Chỉ thực hiện các kịch bản nhóm được phép kiểm thử; không khẳng định kết quả vượt ra ngoài các loại tấn công đã đánh giá.

12.4.3. Đánh giá nhận diện

Với mỗi lượt thử, ghi danh tính thật, kết quả hệ thống, điểm so khớp, điều kiện ánh sáng, góc quay và trạng thái chất lượng ảnh. FAR được tính trên các lượt so khớp sai giữa các danh tính khác nhau; FRR được tính trên các lượt đúng danh tính nhưng hệ thống từ chối. Nhóm phải định nghĩa đơn vị tính là lượt so khớp hay phiên điểm danh và giữ nhất quán trong báo cáo.

So sánh phương án cơ sở và phương án tăng cường dữ liệu bằng cùng một tập kiểm thử, cùng điều kiện tiền xử lý và cùng quy tắc hiệu chỉnh ngưỡng. Báo cáo cả số mẫu và chỉ số, không chỉ nêu phần trăm. Nếu số lượng dữ liệu nhỏ, cần thừa nhận giới hạn về khả năng khái quát hóa.

12.4.4. Đánh giá chống giả mạo

Báo cáo số lượt người thật và số lượt tấn công theo từng loại. APCER phản ánh tỷ lệ mẫu tấn công bị phân loại nhầm là thật; BPCER phản ánh tỷ lệ mẫu thật bị phân loại nhầm là tấn công. Nếu không đủ dữ liệu để tính các chỉ số này một cách có ý nghĩa, báo cáo ma trận nhầm lẫn và tỷ lệ phân loại theo từng nhóm, đồng thời nêu rõ hạn chế. Cách báo cáo tham khảo nguyên tắc đánh giá PAD trong ISO/IEC 30107-3:2023 [7].

Thực hiện kiểm thử riêng trong các điều kiện ánh sáng khác nhau để xác định những trường hợp mô hình dễ phân loại sai. Không tuyên bố chống giả mạo tuyệt đối dựa trên một vài mẫu ảnh.

12.4.5. Đánh giá hiệu năng

Đo thời gian xử lý trong nhiều lượt chạy sau khi hệ thống đã khởi tạo. Ghi rõ thời gian được đo từ điểm nào đến điểm nào, ví dụ từ khi nhận ảnh đến khi trả kết quả cuối cùng. Báo cáo độ trễ trung bình, P95 nếu số lượt đo đủ lớn, FPS và cấu hình phần cứng. Tách kết quả CPU và GPU chỉ khi nhóm thực sự kiểm thử được cả hai môi trường.

Mốc dưới 100 ms chỉ được kết luận đạt nếu phép đo thực tế theo phạm vi đã định chứng minh điều đó. Nếu không đạt, cần báo cáo số đo và giải thích nút thắt, không sửa số liệu để khớp mục tiêu.

12.4.6. Phân tích sai số và giới hạn

Phân tích các trường hợp nhận diện sai, từ chối nhầm, ảnh bị phát hiện sai vị trí, ánh sáng không phù hợp và đầu vào giả mạo bị phân loại sai. Nêu rõ hạn chế do quy mô dữ liệu, sự đa dạng của người tham gia, thiết bị camera, mô hình có sẵn và điều kiện triển khai. Các kết quả chỉ phản ánh giao thức đã thử nghiệm, không đại diện cho hiệu năng ở mọi môi trường.

12.5. CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Tổng kết mức độ hoàn thành các mục tiêu, các chức năng đã xây dựng và kết quả đo thực nghiệm.

2. Đối chiếu kết quả với tiêu chí đã đặt ra; nêu rõ tiêu chí đạt, chưa đạt và chưa đủ dữ liệu để kết luận.

3. Trình bày các hạn chế về quy mô dữ liệu, điều kiện ánh sáng, loại tấn công, hiệu năng và khả năng tổng quát hóa.

4. Hướng phát triển: mở rộng dữ liệu kiểm thử có sự đồng ý, đánh giá trên nhiều loại camera, tối ưu mô hình hoặc chuyển đổi định dạng triển khai sau khi đã có số đo cơ sở, và tích hợp với hệ thống quản lý đào tạo khi được đơn vị có thẩm quyền cho phép

13.  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

| STT | Các nội dung, công việc thực hiện | Sản phẩm | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện tổng quan, khảo sát tài liệu, xác định câu hỏi nghiên cứu, chốt kiến trúc và giao thức thực nghiệm. | Bản thuyết minh; danh mục tài liệu; thiết kế sơ bộ. | 01/10/2026 đến 15/10/2026 | Nguyễn Hồng Nam |
| 2 | Chuẩn bị dữ liệu theo quy trình được phê duyệt; xây dựng bước nạp dữ liệu và trích xuất embedding; kiểm tra phương án cơ sở. | Bộ dữ liệu thử nghiệm được quản lý; mã nạp dữ liệu và trích xuất embedding. | 16/10/2026 đến 15/11/2026 | Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hồng Nam |
| 3 | Xây dựng pipeline AI, tích hợp phát hiện giả mạo, thiết kế cơ sở dữ liệu và các biện pháp bảo vệ dữ liệu. | AI service và cơ sở dữ liệu bản thử nghiệm. | 16/11/2026 đến 31/12/2026 | Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Minh Đức |
| 4 | Phát triển giao diện quản lý, camera, ghi nhận điểm danh, tra cứu và xuất báo cáo; kiểm thử tích hợp. | Nguyên mẫu hệ thống điểm danh tích hợp. | 01/01/2026 đến 31/01/2027 | Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hồng Nam |
| 5 | Thực nghiệm nhận diện, chống giả mạo và hiệu năng; phân tích kết quả, hoàn thiện báo cáo và slide. | Báo cáo kết quả; mã nguồn; slide bảo vệ. | 01/02/2027 đến 28/02/2027 | Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hồng Nam |

Sản phẩm dự kiến của đề tài:

- 01 nguyên mẫu phần mềm điểm danh có quản lý sinh viên/lớp học, nhận diện khuôn mặt và ghi nhận kết quả.

- Mô-đun phát hiện giả mạo được tích hợp và kiểm thử trong phạm vi các kịch bản đã xác định.

- Bộ mã nguồn, hướng dẫn cài đặt/chạy thử và cấu hình mô hình được sử dụng.

- Báo cáo thực nghiệm nêu rõ dữ liệu, giao thức, chỉ số, kết quả và giới hạn.

- Báo cáo tổng kết và slide trình bày.

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nhóm đã sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT để thu thập và tổng hợp lại các nội dung học thuật từ các nguồn dưới đây:

[1] Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 815–823.

[2] Deng, J., Guo, J., Xue, N., & Zafeiriou, S. (2019). ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4690–4699.

[3] InsightFace. (n.d.). Model Zoo and model usage / project documentation.

[4] Guo, J., Deng, J., Lattas, A., & Zafeiriou, S. (2021). Sample and Computation Redistribution for Efficient Face Detection. arXiv:2105.04714.

[5] Liu, Y., Jourabloo, A., & Liu, X. (2018). Learning Deep Models for Face Anti-Spoofing: Binary or Auxiliary Supervision. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 389–398.

[6] MiniVision AI. (n.d.). Silent-Face-Anti-Spoofing: Open-source implementation and documentation.

[7] International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 30107-3:2023 Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3: Testing and reporting.

[8] Quốc hội. (2025). Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, ban hành ngày 26/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

[9] Chính phủ. (2025). Nghị định số 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

[10] The Python Cryptographic Authority. (n.d.). Fernet (symmetric encryption), cryptography documentation.

| GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) ThS. Ninh Thị Thanh Tâm | Hà Nội, ngày ..10.. tháng …10… năm 2026… CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Hồng Nam |
| --- | --- |

LÃNH ĐẠO KHOA.....................

(Ký và ghi rõ họ tên)